Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67.

Szám: 30-24/2011.

## Jegyzőkönyv

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 5-én 15 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános üléséről.

Az ülés helye:   Önkormányzat tanácskozóterme

Felsőpáhok, Szent István u. 67.

Jelen vannak:    Németh Sándor polgármester

Dr. Varga Ádám alpolgármester

Hegyi József

Prótár Richárd helyi képviselők

Dr. Horváth Éva jegyző

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:

Erdélyi Zoltán helyi képviselő

I.

### Napirendek tárgyalása előtt

Németh Sándor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon a polgármester és három megválasztott helyi képviselő jelen van.  Javaslatot tett az ülés napirendjére:

- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Németh Sándor polgármester

- Orvosi rendelő és hivatali építéssel kapcsolatos döntések

Előadó: Németh Sándor polgármester

- Bankváltás

Előadó: Németh Sándor polgármester

- Tervezési szerződés megszüntetése

Előadó: Németh Sándor polgármester

- Bejelentések

A képviselő-testület a napirendi javaslatot négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – alakszerű határozat hozatala mellőzésével – elfogadta.

### II

### Napirendek tárgyalása

- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

(előterjesztés mellékelve)

A képviselő-testület a polgármesteri jelentést négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – alakszerű határozat hozatala mellőzésével – elfogadta.

- Orvosi rendelő és hivatali építéssel kapcsolatos döntések

(hitelkérelem és mellékletei (kölcsönszerződés, óvadéki szerződés, jelzálogjog-szerződés, általános szerződési feltételek, ajánlati felhívás, vállalkozási szerződés tervezete, közbeszerzési szakértő ajánlat, közbeszerzési szakértő szerződéstervezet, műszaki ellenőr ajánlat, műszaki ellenőr szerződéstervezet mellékelve)

Németh Sándor: A Képviselő-testület tagjai a meghívóhoz mellékelve megkapták a napirenddel kapcsolatos összes anyagot. E témakörben csütörtökön hárman megbeszélést tartottak. Azt tartaná célszerűnek, ha minden képviselő állást foglalna e kérdésben, de ez sajnos az egyik képviselő távolmaradása miatt ma sem valósulhat meg. Elmondja, hogy személy szerint támogatja a beruházás indítását. Véleménye szerint az önkormányzat anyagi lehetőségei alapján vállalhatja a beruházást. Ha most viszont nem döntenek erről, a beruházás megvalósításának később nem lesz realitása. Az önkormányzat megfelelő mértékű, forgalomképes ingatlanvagyonnal rendelkezik, amelyet majd értékesíteni lehet, és annak összegéből a hitel visszafizethető. Addig az időpontig a törlesztő részletek kifizetését elbírja a költségvetés. Lehetővé kell tenni, hogy ennek a településnek is legyen rendezett faluközpontja, kulturált és korszerű önkormányzati épülettel és orvosi rendelővel.

Dr. Varga Ádám: Véleménye szerint sorba kell venni az érveket és ellenérveket. A mellette szóló érvekkel egyetért a polgármesterrel. Ellenérvként fogalmazza meg, hogy likviditási gondoktól tart. Ha a polgármester legjobb tudomása szerint ettől nem kell tartani, akkor támogatja a beruházást.

Prótár Richárd: Véleménye szerint is most kell indítani a beruházást, de kérése hogy a lakosság felé megfelelően kommunikálják ezt a kérdést. Úgy ítéli meg, hogy ki tudják gazdálkodni a törlesztések összegeit. Támogatja a beruházás indítását.

Hegyi József: Maximálisan támogatja a beruházást. A lakosság előtt köztudott, hogy korszerűtlen az orvosi rendelő, nem beszélve a hivatali épületről. Szerinte az önkormányzati ingatlanok értékesítése során szakértő céget, ingatlanközvetítőt kellene megbízni.

A képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

60/2011. (IX.5.) számú határozatot:

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező felsőpáhoki 225 hrsz-u ingatlanon – polgármesteri hivatal és orvosi rendelő célját szolgáló – önkormányzati épület létesítését határozza el, melynek várható beruházási költsége bruttó 23550000 Ft.

A beruházás megvalósításához a mellékelt hitelkérelem, kölcsönszerződés, óvadéki szerződés, jelzálogszerződés tervezetei, valamint az általános szerződési feltételek alapján a Képviselő-testület a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet pénzintézettől fejlesztési célú hitel igénybevételét határozza el.

A hitel célja: Önkormányzati épület építése (orvosi rendelő és hivatal). Az igényelt hitel összege: 16000000 Ft, azaz tizenhatmillió forint, a hitel kért futamideje 10 év.

A Képviselő-testület a beruházás költségéből 7550000 Ft összeget saját erőként költségvetésében biztosít (értékpapír bevételek).

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.

A Képviselő-testület a hitel fedezeteként ajánlja fel az állami hozzájáruláson, állami támogatáson, a személyi jövedelemadón, valamint a támogatásértékű működési bevételein kívüli valamennyi költségvetési bevételét.

További fedezeteként az önkormányzat felajánlja a tulajdonában lévő felsőpáhoki 1/2-/1/10 hrsz-ú, Felsőpáhok, Hóvirág utcában lévő 9 db lakótelket.

A Képviselő-testület óvadék címén 4 millió Ft-ot a hitelt biztosító pénzintézet rendelkezésére bocsát.

A  Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. Tv. 88. §. (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. év LXV. törvény 92/A §-a alapján a hitelkérelem érvényességéhez szükséges könyvvizsgáló szakvélemény rendelkezésre áll, amelyet  a SYGNO AUDIT Könyvvizsgáló, Adótanácsadó, Könyvelő és Oktató Kft-t(8900 Zalaegerszeg, Jedlik Ányos u. 12) készített.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse.

Határidő: 2011. szeptember 15.

Felelős:   Németh Sándor polgármester

Németh Sándor: A kedvező döntés után kéri, hogy a közbeszerzés témájában is döntsön a testület a határozati javaslatról. Ajánlatkérőként indítványozza kijelölni a közbeszerzési szakértő által javasolt két céget a Bástya Kkt-t és a Real-Munkagép Kft-t. A maga részéről javasolja felkérni a Tisza-Ép Kft-t ajánlat benyújtására.

Hegyi József: Javasolja Tikk József  hévízi építőipari vállalkozót is felkéri az ajánlat benyújtására.

Németh Sándor: A felsorolt vállalkozások határozati javaslatba iktatásával kéri a határozat meghozatalát.

A képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

61/2011. (IX.5.) számú határozatot:

A Képviselő-testület a hivatali épület és orvosi rendelő beruházás kivitelezésére a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX tv. (továbbiakban Kbtv.) 251. § (2) bekezdése alapján közbeszerzési eljárás lefolytatását rendeli el a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott előzetes hitelígérvény alapján.

A Képviselő-testület a Kbt. 249. § (1) bekezdése szerinti közzététel helyett az alábbi ajánlattevőknek közvetlenül írásbeli ajánlattételi felhívás küld, egyúttal az ajánlattételi felhívást és szerződéstervezetet az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja:

- BÁSTYA KKT. 8360 Keszthely, Fő tér 6-8.

- REAL - Munkagép Kft. 8360 Keszthely, Bajcsy Zs. u.43.

- TISZA-ÉP Kft. 8360 Keszthely, Sopron u., 1/b.

- Tikk József építési vállalkozó Hévíz, Budai Nagy Antal u. 30.

Felkéri a polgármestert, hogy az ajánlatok megküldéséről, a bírálóbizottság létrehozásáról és a közbeszerzési eljárás előkészítéséről gondoskodjon, s az ajánlattevő személyére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület következő ülésen elé.

Határidő: 2011. szeptember 6. illetve szeptember 30.

Felelős: Németh Sándor polgármester

Németh Sándor: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közbeszerzési feladatok ellátásával a Király Építőipari és Szolgálgató Kft-t bízza meg.

A képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

62/2011. (IX.5.) számú határozatot:

#### A Képviselő-testület a beruházás közbeszerzési eljárásának lebonyolításával bruttó 276250 Ft vállalkozási díjért a Király Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8315 Gyenesdiás, Kisfaludy utca 10.) vállalkozót bízza meg, az erre vonatkozó szerződés tervezetét jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy a munkák ellátására vállalkozóval a megállapodást kösse meg.

Határidő: 2011. szeptember 6.

Felelős: Németh Sándor polgármester

Németh Sándor: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a műszaki ellenőri feladatok ellátásával a Király Építőipari és Szolgálgató Kft-t bízza meg.

A képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

63/2011. (IX.5.) számú határozatot:

A Képviselő-testület a beruházás műszaki ellenőrzésével bruttó 382500 Ft vállalkozási díjért a Király Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8315 Gyenesdiás, Kisfaludy utca 10.) vállalkozót bízza meg, az erre vonatkozó szerződés tervezetét jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy a munkák ellátására vállalkozóval a megállapodást kösse meg.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Németh Sándor polgármester

- Bankváltás

Németh Sándor: Dönteni kell még a bankváltásról, mivel a hitel nyújtásának egyik feltétele az is, hogy a számlavezetéssel a Hévízi Takarékszövetkezetet bízzák meg. A Takarékszövetkezet december 1-.től tudja ellátni a feladatokat. Elmondja, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a számlavezetés költségei kedvezőbbek lesznek a jelenleginél.

A képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

64/2011. (IX.5.) számú határozatot:

A Képviselő-testület az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 174.§-a és 176 §-a alapján Felsőpáhok Község Önkormányzata és Felsőpáhok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala számlavezetésével 2011. december 1. napjával a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezetet bízza meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bankszámlaszerződés megkötésére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a számlavezető pénzintézet változás és pénzforgalmi számlaszámok bejelentéséről a törzsadattári nyilvántartás céljából a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság felé.

A Képviselő-testület kéri továbbá, hogy a döntésről a jelenlegi számlavezető pénzintézetet, az OTP Keszthelyi Fiókját is tájékoztassa.

Határidő: 2011. szeptember 25.

Felelős:   Németh Sándor polgármester

- Tervezési szerződés megszüntetése

Németh Sándor: Ismeretes, hogy az önkormányzati épüléet és orvosi rendelő tervezésével és a kiviteli tervek elkészítésével a 2-MMProjekt Kft-t bízták meg. A kiviteli terveket június közepéig kellett volna szolgáltatni, amely a mai napig nem történt meg. Mivel a szerződésszegés a beruházás megvalósítását is veszélyezteti, javasolja a szerződés azonnali megszüntetését. A kiviteli terveket emiatt kellett az ajánlati felhívás szerint a leendő kivitelező feladatává tenni.

A képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

65/2011. (IX.5.) számú határozat:

A Képviselő-testület a 2011. május 20-án kelt, a 2-MMProjekt Kft-vel kötött szerződést – mivel tervező a kiviteli tervkészítési kötelezettségének a szerződésben foglaltak szerint nem tett eleget – azonnali hatállyal felmondja.

A Képviselő-testület kijelenti, hogy a nem teljesített szolgáltatás miatt a szerződésben megjelölt díj 50 %-át nem fizeti ki.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a tervezőt értesítse.

Határidő: 2011. szeptember 10.

Felelős:   Németh Sándor polgármester

- Bejelentések

Prótár Richárd: Kérése, hogy amennyiben lehetséges, a szelektív hulladékgyűjtésnél a műanyagok részére két db konténer álljon rendelkezésre.

Dr. Horváth Éva: Javasolja a VÜZ Kft-vel még ebben a hónapban egyeztetés tartását a jövő évi hulladékszállítási díjakkal kapcsolatban.

Németh Sándor: Tolmácsolja a kéréseket a szolgáltató felé.

Mivel más napirend nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 16,30 órakor bezárta.

kmf.

Dr. Horváth Éva 		          		                                 Németh Sándor

jegyző  				                                                polgármester