Szám: 542-22/2011.

VÁLLALKOZÁSI szerződés MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről         Felsőpáhok Község Önkormányzata

székhely: 		             8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

adószáma: 		             15734501-1-20

bankszámlaszáma: 	             11749039-15435855

képviseletében 	             Németh Sándor  polgármester

mint megbízó (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:                              Tisza Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

székhelye: 		             8360 Keszthely, Sopron utca 1/b fszt 2.

adószáma: 		             13669892-2-20

cégjegyzékszáma: 	             20-09-067157

kamarai nyilvántartási száma: 25130

bankszámlaszáma:                   11749039-20088026

74500114-11027126

képviseletében: 	             Tisza Péter ügyvezető

mint megbízott (továbbiakban: Vállalkozó)

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

Szerződő felek a közöttük 2011. október 11-én létrejött a - a Felsőpáhok, Szent I. u. 69. szám (hrsz. 225/2) alatti ingatlanon – Hévíz Város Jegyzője által kiadott VFO/668-15/2011. számú jogerős építési engedély szerint – önkormányzati épület és orvosi rendelő felépítésére, valamint megelőző kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződést (továbbiakban Szerződés) az alábbiak szerint módosítják:

1. A Szerződés VII. fejezete az alábbiak szerint módosul:

VII. A teljesítés biztosítékai

- Vállalkozó az általa megvalósított létesítményekre a jogszabályok szerinti teljes körű jótállást vállal, valamint eleget tesz a Ptk. szavatosságról és jótállásról szóló előírásainak.

- A jótállás kezdetét a sikeres műszaki átadást dokumentáló jegyzőkönyv
dátumától kell számítani.

- Szerződő felek megegyeznek abban, hogy az utó-felülvizsgálati eljárást az átadástól
számított 1 éven belül kell megtartani, ezt legkésőbb az egy év leteltét megelőző
hónapban a Megrendelő köteles kezdeményezni.

- A Vállalkozó felróható késedelem esetén a Vállalkozó a határidő lejártát követő naptól kezdődően (késedelembe esés napja) napi 200000 Ft/nap (azaz kettőszázezer  Ft/nap) összegű, kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy az esetleges kötbér összegét Megrendelő a vállalkozói díjból visszatartsa.

2. A Szerződés mellékletei az alábbiak szerint változnak:

Mellékletek a vállalkozási szerződéshez:

    - Tervek és dokumentumok jegyzéke

  - Hévíz Város Jegyzője által kiadott VFO/668-15/2011. számú jogerős építési engedélye (engedély, műszaki leírás, záradékolt tervek)

  - Árazatlan költségvetés

    - Vállalkozó építési tevékenységének vagyon és felelősségbiztosítása (Generali Biztosító 95597106093072700 kötvényszám)

    - Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy 2011. december 1-től bankszámlaszáma 74500114-11036791 számra változik, számlavezető pénzintézete ettől az időponttól a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz, Széchenyi u. 66.) lesz.

    - A Szerződés egyéb részei változatlanul érvényben maradnak.

A felek jelen szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Felsőpáhok, 2011. november 23.

Németh Sándor						Tisza Péter

polgármester 						  vállalkozó

Megrendelő nevében					       Vállalkozó nevében

Ellenjegyző: Dr. Horváth Éva

jegyző

Jóváhagyó képviselő-testületi határozat száma:    81/2011. (XI.23.)