Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67.

Szám: 62-17/2012.

## Jegyzőkönyv

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 3-án 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

Az ülés helye:   Önkormányzat tanácskozóterme

Felsőpáhok, Szent István u. 67.

Jelen vannak:    Németh Sándor polgármester

Prótár Richárd alpolgármester

Mészáros Norbert helyi képviselők

Dr. Horváth Éva jegyző

Bognár Attiláné jegyzőkönyvvezető

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:

Erdélyi Zoltán

Hegyi József  helyi képviselők

I.

### Napirendek tárgyalása előtt

Németh Sándor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívása a napirendek sürgőssége miatt telefonon történt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon a polgármester és kettő helyi képviselő jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

- Felsőpáhok község településrendezési tervének felülvizsgálata (külterületi módosítás)

Előadó: Németh Sándor polgármester

- Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 2012. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Németh Sándor polgármester

A képviselő-testület a napirendi javaslatot három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – alakszerű határozat hozatala mellőzésével – elfogadta.

### II.

### Napirendek tárgyalása

- Felsőpáhok község településrendezési tervének felülvizsgálata (külterületi módosítás)

(tervezési szerződés tervezete  mellékelve)

Németh Sándor: Ismert, hogy m, közel egy éve a település rendezési tervének, eszközeinek módosítására megállapodást kötött az önkormányzat Nemzeti Infrastruktúra Zrt-vel és a kiválasztott tervező céggel.  A fő célkitűzés először az volt, hogy a 76. főközlekedési út módosított nyomvonalának megfelelően változzon a település rendezési terve. A készülő településrendezési tervmódosítás állami főépítész általi jóváhagyásának háromoldalú szerződésben rögzített határideje nem biztosítható, mivel időközben kiderült, hogy Felsőpáhok község területére érvényes külterületi szabályozási terv nincs. Ezért annak elkészültéig a hatósági eljárás felfüggesztésre került.

A finanszírozást végző Nemzeti Infrastruktúra Zrt. megállapította, hogy a tervező a szerződésben foglalt feladatokat határidőre teljesítette, azonban a külterületi szabályozási terv elkészítése nélkül a teljesítés ellehetetlenül, így a Tervezési szerződésben vállalt rész- és véghatáridejét valamint annak tartalmát és összegét módosítani szükséges. A módosításhoz a feltételeket a Zrt. biztosítja, s megküldte jóváhagyásra a mellékelt szerződés tervezetet.

Kéri a képviselőket, hogy a módosítást fogadják el, és egyúttal határozzanak a településrendezési eszközök módosítási szükségessége felöl is.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

50/2012.(IX.3.) számú határozatot:

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát kezdeményezi, módosítani kívánja a 44/2004. (IX.13.) számú határozattal elfogadott településszerkezeti tervet és a 14/2004.(IX.15. önkormányzati rendelettel megállapított szabályozási tervet és helyi építési szabályzatot különös tekintettel a külterületi szabályozási terv elkészítésének követelményére.

A Képviselő-testület a mellékelt – a 2011. augusztus 18-án megkötött - tervezési szerződés módosítására vonatkozó tervezetet jóváhagyja, s felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, a szükséges intézkedések megtételére.

A tervezési feladat határideje, amely a Képviselő-testület elő terjesztés előkészítését jelenti, a szerződésmódosítás aláírásától számított 43 hét (előreláthatóan 2013. július 1.)

Határidő: 2012.  szeptember 5. és  2013. június 30.

Felelős: Németh Sándor polgármester

- Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 2012. évi költségvetésének módosítása

(előterjesztés mellékelve)

Németh Sándor: Ismerteti Hévíz Város Polgármestere megkeresését és a módosítási igényt.

Javasolja, hogy a Képviselő-testület értsen egyet a módosítással.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

51/2012.(IX.3.) számú határozatot:

A Képviselő-testület a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 2012. évi költségvetésének módosításával a mellékelt előterjesztés alapján egyetért.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről Hévíz Város Polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 2012. szeptember 15.

Felelős:   Németh Sándor polgármester

Mivel más napirend nem volt, a polgármester a nyilvános ülést 15,30 órakor bezárta.

kmf.

Dr. Horváth Éva 		          		                                 Németh Sándor

jegyző  				                                                polgármester